Rapport
de projet

Ré-informatisation du service pédagogique

Formation Architecte Logiciel 2011/2012
Décembre 2012
## Descriptif du document
Document	Rapport de projet
Référence du document	Rapport_projet
État	A valider
Auteurs	Benoist Mathias / Lion Roman / Rétif Thomas
Diffusion	Gabillaud Jérôme / Nourry Béatrice / Naceur Luc

## Diffusion du document
Nom	Type	Pour information	Pour action	Pour validation
Benoist Mathias	Maîtrise d’œuvre		X
Lion Roman	Maîtrise d’œuvre		X
Rétif Thomas	Maîtrise d’œuvre		X
Gabillaud Jérôme	Maîtrise d'ouvrage			X
Nourry Béatrice	Maîtrise d'ouvrage			X
Naceur Luc	Maîtrise d'ouvrage			X

## Révisions du document
Version	Date	Auteur(s)	Motifs
1.0	26/11/12	Thomas R.	Initialisation du document Rapport de projet.

# Objectif du document

# Introduction

# 1. Présentation de l'ENI

# 2. Fonctionnement du service pédagogique
# 3. Analyse de l'existant- problèmes détectés

# 4. Déroulement du projet - PLANNING
Lors de la période d'avant projet, en début d'année, nous vous avons fourni un planning prévisionnel comportant les tâches à réaliser, leur date de début et de fin ainsi que la durée. Voici le planning qui en a découlé :
Voici un rappel de ce à quoi renvoient les tâches listées :
L'analyse de l'existant permet de recueillir un maximum d'informations et de les étudier afin de cerner le contexte de travail, les objectifs, l'architecture utilisée, les problématiques... A partir de là, une ébauche de solution peut être envisagée.

Les spécifications viennent après la validation du choix de notre solution, elles permettent de concevoir logiquement la future application, et de cadrer le projet de manière plus précise.
L'élaboration de la maquette vient après la validation des spécifications, elle va permettre de présenter l'apparence et les fonctionnalités de la nouvelle application (navigation, interface utilisateur,...).

Le développement intervient après validation de la maquette, ce sera ici la partie la plus longue du projet. Cette étape correspond à la réalisation de la nouvelle application, et correspond aussi à la concrétisation des spécifications et de la maquette validés.

La tâche suivante est le passage des tests, les corrections qui en découlent, la préparation du livrable ainsi que la documentation. Les tests permettent de vérifier la fiabilité de l'application, et éventuellement de faire les corrections nécessaires. La mise au point de la documentation interviendra dans notre cas après la fin du développement de l'application. Elle se compose de trois documents distincts : Tout d'abord, la documentation technique, qui permet de transférer les connaissances du développeur vers les utilisateurs finaux. Ensuite, le manuel utilisateur qui permet à l'utilisateur de prendre en main l'application grâce notamment à des procédures précises. Enfin, le rapport de projet permet de revenir sur les différentes étapes, de voir ce qui a fonctionné et ce qui reste à améliorer.

Enfin, la livraison met l'application à disposition des commanditaires.

A la fin de ce projet, voici le planning réel que nous avons mis en œuvre :
Malgré le retard pris au niveau des spécifications, on constate que la date de livraison est maintenue et que le projet a pu être mené à son terme sans augmentation d'effectifs. Le fait que la date de livraison passe du 3 décembre au 6 du même mois a été planifié par notre commanditaire. Au passage, la documentation sera tout de même rendue le lundi 3 décembre. Pour tenir les délais, les maquettes ont été rendues au même moment que les spécifications, et nous avons anticipé légèrement le début de la période de certains tests et d'une partie de la documentation.
# 5. RéPARTITION DES TÂCHES

# 6. OUTILS UTILISéS
# 7. Améliorations possibles
Concernant l'exportation de documents, plusieurs éléments peuvent être ajoutés : les trombinoscopes, la liste des contacts pour un stagiaire donné, ainsi que la liste des retards et/ou des absences le concernant et la liste des observations émises à son sujet, tout cela selon divers filtres tels que ceux-ci : les absences non justifiées, les observations de type entreprise...
Le formulaire Profil et Alertes du stagiaire pourrait contenir une meilleure gestion des contacts car pour le moment les opérations proposées sont assez basiques.
Pour les alertes d'un stagiaire, à l'avenir, l'utilisateur de l'application devrait avoir la possibilité d'en créer une et de l’acquitter. Pour l'instant les alertes sont générées au niveau du code et ne sont pas stockées en base de données.
Plus généralement, pour chaque liste proposée (par exemple liste d'absences), nous pourrions proposer un bouton permettant de toutes les supprimer.
Sur le trombinoscope, un bouton pourrait être mis en place afin de l'envoyer directement par mail à un formateur. D'ailleurs, chaque image du trombinoscope pourrait renvoyer vers le profil du stagiaire concerné.
# 8. difficultés rencontrées
J'ai rencontré des difficultés d'ordre technique lors de la mise en place du trombinoscope, notamment pour jongler entre les différents composants disponible et gérer l'agencement des portraits des stagiaires.
L'une des difficultés majeures est de réaliser des formulaires aboutis, et d'anticiper les erreurs de manipulation de l'utilisateur pour ne pas que l'application aie de dysfonctionnements.
Plus généralement, j'ai du effectuer plusieurs tests avant de comprendre comment fonctionnait le WPF, par exemple pour ce qui est du Binding.
Le temps alloué au projet a de même été une source de difficulté, il est difficile d'être productif après une journée de travail en entreprise.
Je ne reviens pas sur les difficultés de synchronisation entre les différentes équipes projet et les commanditaires, sur lesquelles nous nous sommes déjà entretenu cet été.

# Conclusion

# Glossaire

Terme	Description
AL	Formation/Titre Architecte Logiciel
ASR	Formation/Titre Administrateur Système et Réseau
CCP	Certification de Capacité Professionnelle
CDI	Formation/Titre Concepteur Développeur Informatique
CP	Formation en Contrat de Professionnalisation
DL	Formation/Titre Développeur Logiciel
ECF	Évaluation en Cours de Formation
EISI	Formation Expert en informatique et Systèmes d’information
FC	Formation continue
IM	Formation Informaticien Micro
SSR	Spécialiste Système et Réseau
TSRIT	Technicien Supérieur en Réseau Informatique et Télécommunications, titre de la formation SSR
T2SI	Technicien Supérieur de Support en Informatique, titre de la formation IM
UV	Unité de Validation