Rapport
de projet

Ré-informatisation du service pédagogique

Formation Architecte Logiciel 2011/2012
Décembre 2012
## Descriptif du document
Document	Rapport de projet
Référence du document	Rapport_projet
État	A valider
Auteurs	Benoist Mathias / Lion Roman / Rétif Thomas
Diffusion	Gabillaud Jérôme / Nourry Béatrice / Naceur Luc

## Diffusion du document
Nom	Type	Pour information	Pour action	Pour validation
Benoist Mathias	Maîtrise d’œuvre		X
Lion Roman	Maîtrise d’œuvre		X
Rétif Thomas	Maîtrise d’œuvre		X
Gabillaud Jérôme	Maîtrise d'ouvrage			X
Nourry Béatrice	Maîtrise d'ouvrage			X
Naceur Luc	Maîtrise d'ouvrage			X

## Révisions du document
Version	Date	Auteur(s)	Motifs
1.0	26/11/12	Thomas R.	Initialisation du document Rapport de projet.
1.1	02/12/12	Roman L.	Création de mes parties, modification du plan.

# Objectif du document

# Introduction

# 1. Présentation de l'ENI
## 1.1 ENI Groupe
Le groupe ENI est spécialisé dans la formation informatique.
Il a été créé en 1981 et était alors constitué de 2 personnes. Aujourd'hui, il compte environ 180 salariés répartis dans 2 pays, la France et l'Espagne, et est partagé en 3 structures distinctes :

## 1.2 ENI Ecole Informatique

L'ENI École Informatique est une école constituée de stagiaires suivant des formations dispensées par des formateurs. Elle est agréée par plusieurs éditeurs mondialement connus (Oracle, Microsoft, Cisco).
Les formations peuvent être effectuées en continu (200 à 250 stagiaires/an) ou en alternance (environ 280/an) et préparent à des titres reconnus par l’état allant du niveau BAC+2 à BAC+5, ainsi que diverses certifications internationales et des validations d'acquis de l'expérience (VAE).
L'école est composée de trois services principaux :

- Le service administratif qui est constitué de 2 équipes de 2 personnes. La première, constituée de Sophie et Mathilde, est chargée des stagiaires en formation continue (FC). La seconde, constituée de Laure et Julie, est chargée des stagiaires en contrat de professionnalisation (CP).
  Ses attributions sont les suivantes :
  - Gérer les démarches administratives liées à l'école (gestion des rendez-vous, attestation de formation, bilan de formations, etc.)
  - Assister les stagiaires dans leurs démarches administratives (aides de financement, OPCA)
  - Gérer les dossier des candidats
  - Gérer les commandes de support de formation en fonction des demandes des formateurs (Éditions ENI et externes)
- Le service relation école-entreprise qui a pour mission d'aider les différents types de stagiaires à trouver une entreprise pour un stage, une période d'alternance, ou même après la formation. Ce service consulte régulièrement les entreprises pour connaître leurs besoins et éventuellement les pourvoir avec des stagiaires. Il est divisé en deux pôles : formation continue et formation en alternance.

- Le service pédagogique est constitué de Jérôme Gabillaud, Marie Perret, ainsi que des formateurs et des responsables des diverses formations :
  - Étude & Développement : Jérôme GABILLAUD
  - Système & Réseau : Éric PERSAN
  - Support / Service informatique : François GRENIER
Chacun d'eux a la responsabilité de représenter la direction auprès des stagiaires de leur domaine d'activité. Ils peuvent pour cela s'appuyer sur un ensemble de formateurs ayant chacun leur(s) spécialité(s). En plus d'être responsable d'un domaine de formation, Jérôme GABILLAUD est chargé de superviser l'ensemble des formations. Enfin, Marie PERRET supervise l'ensemble des contrats de professionnalisation.
# 2. Fonctionnement du service pédagogique
Le service Pédagogique comprend les formateurs ainsi que les responsables de formation. C'est le service qui contient le plus de personnes puisqu'il y a à peu près autant de formateurs que de modules proposés.
Nous allons ici détailler trois intervenants principaux :

Jérôme : c’est le responsable de l'équipe pédagogique. Il veille au bon déroulement des modules, en assignant par exemple un formateur à ces derniers. Il participe également à la gestion du planning des salles.

Bruno : c’est le responsable logiciel à l'ENI. Il gère l’amélioration du système d'information de l'école.

Eric : Il est responsable du réseau de l'ENI. Il gère également l'attribution de licences Microsoft avec les personnes en formation.

Le Service Pédagogique est également divisé en deux groupes afin de permettre la gestion des formations et le suivi des stagiaires.

Au sein du premier groupe, on retrouve l'ensemble de l'équipe de formateurs. Ils sont chargés de dispenser les cours prévus dans chaque spécialité. Dans chacune d’entre elles, il y a des stagiaires en formation continue, ainsi que des stagiaires en contrat de professionnalisation.
Les formations sont découpées en modules, dont certains sont communs à différentes spécialités.
Les formateurs reçoivent un planning des modules dans lesquels ils doivent intervenir, et un trombinoscope réunissant les stagiaires inscrits au module.
Avec ces informations, ils peuvent adresser leurs commandes en supports de formation (Ressources Informatiques et documents annexes).

A la fin de chaque module se déroulent les ECF, qui permettent de savoir à un instant T ce que chaque stagiaire a assimilé. En parallèle, ils émettent un avis sur l'attitude de chaque stagiaire. Les avis sont pris en compte par les responsables pédagogiques et ajoutés aux dossiers des stagiaires.
Les données relatives aux CP sont rassemblées au sein d'une petite application Access. Les données des stagiaires en formation continue sont réunies dans des fichiers Excel par promotion.
Au sein du second groupe, on retrouve Marie et Jérôme qui assurent le suivi des stagiaires.
Jérôme gère également la planification des ECF et intervient aussi en tant que formateur. Marie quant à elle s'occupe du suivi des CP, ce qui nécessite une prise de contact avec les tuteurs, sur la base d'informations déjà réunies (avis des formateurs suite aux précédents modules, résultats aux ECF, renseignements sur l'intégration et les capacités des stagiaires au sein des entreprises).

Toutes ces données sont réunies dans divers documents (Excel, Word, et application Access) et conservées (il y a à ce jour environ 30 ans d'archives).

Le diagramme de cas d’utilisation global suivant permet de visualiser les attributions de l’équipe pédagogique :

# 3. Analyse de l'existant - problèmes détectés
## 3.1 principaux outils & documents.
Application Access
Cette application répertorie un certain nombre d'informations sur les stagiaires, les entreprises, les épreuves, les retards ainsi que le suivi des acquis.

Application administrative
Elle a été mise en place récemment pour optimiser les processus du service administratif.

Fiche de synthèse CDI/DL/TSRIT
Document individuel répertoriant les compétences ainsi que leur niveau d'acquisition par le stagiaire concerné.

Fichier Excel de suivi pédagogique
Ce document est utilisé par les formations Systèmes et Réseaux. Il permet de lister une promotion et de répertorier leur notation selon différents critères ainsi que l'appréciation du formateur ayant dispensé le cours concerné. Il y a un onglet pour chaque module.

Planning Excel de formation
Il est élaboré par Luc Naceur et consulté régulièrement par Jérôme Gabillaud pour différentes raisons.

Fiche ECF par activité
Document Word permettant de savoir si un candidat possède les compétences nécessaires pour valider une activité.

Planning de passage d'ECF
Document établi pour chaque stagiaire en fonction du planning de formation.

## 3.2 Principales tâches
Gestion des ECF
Un ECF (ou Évaluation en Cours de Formation) est un examen permettant d’évaluer le niveau d’un stagiaire à l’issue d’un module dispensé. Celui-ci comporte une durée variable (de 1h à une journée) et plusieurs sujets (ou versions).

Suivi des versions
Pour chaque ECF il existe plusieurs versions. Il faudrait pouvoir suivre les versions des ECF passés par chaque stagiaire (ou groupe de stagiaires) et éviter que 2 groupes, en même temps en formation, passent le même sujet.
Cas particulier des ASR : les stagiaires ont le droit de repasser les ECF d'une UV si la moyenne de cette UV est inférieure à 7. Cette possibilité est offerte sur une seule UV et il est nécessaire d'attendre au moins 6 mois avant de pouvoir passer de nouveau une épreuve.

Planification des passages
Le passage d’un ECF est soumis à la participation à un ou plusieurs modules au préalable.

Pour les stagiaires en formation continue, les dates exactes de passages sont connues. Les passages hors calendrier restent exceptionnels mais il y a parfois des cas spécifiques (ex : problèmes de santé) qui provoquent des décalages. Dans ce cas le stagiaire est planifié sur l'épreuve passée par une autre promotion.

Pour les stagiaires en alternance, lorsque le calendrier est fixé, Marie et Jérôme, tentent au mieux de positionner les épreuves. La très grande majorité des épreuves s'inscrivent normalement dans le calendrier de formation (c'est-à-dire le stagiaire en alternance passe son ECF en même temps que le groupe avec lequel il suit une période de formation). Parfois le calendrier fait que l'ordre des modules de formations ne correspond pas à l'ordre dans lequel ils sont vus en formation continue.

Pour ces cas particulier la solution actuellement retenue est de proposé au stagiaire de revenir à l'ENI pour passer son ECF le jour où cette épreuve est planifiée.
Il faut rappeler en début de semaine ces différentes personnes par mail pour confirmer leur venue puis s'assurer qu'il y a suffisamment de place dans la salle, que le poste soit prêt.
En fin de parcours il n'est pas toujours possible de proposer d'autres dates aussi des passages exceptionnels d'ECF sont planifiés avec les problèmes de mise en place de la plate-forme, de salle à réserver, de surveillance de la salle.

Suivi des corrections
Pour l'instant, le suivi des ECF corrigés ou non s'effectue à l'aide d'un fichier Word. Il manque un suivi des corrections listant les ECF, s’ils sont corrigés ou non et par qui. Cela permettrait d’être certain qu’ils seront corrigés et sans trop de retard.

Centralisation des résultats
Actuellement les résultats des stagiaires en formation continue sont stockés dans des fichiers Excel (1 fichier par promotion). Les stagiaires en alternance sont ajoutés dans ces fichiers en fonction de leur passage.

Il faudrait pouvoir :
- uniformiser la gestion des différents types de stagiaires
- automatiser la génération de fiches de synthèse.

Établir un planning de formation
Le planning de formation n’est pas lié à l’application Access. Il est établi par Luc Naceur. Nous n’avons pas beaucoup plus d’informations à ce sujet…

Intégrer les remarques des animateurs
A la fin de chaque période ou semaine de TP, l’animateur va voir Marie pour donner un avis sur chaque stagiaire durant cette période, sur ordinateur. Le but est de pouvoir identifier au mieux les points forts et les points faibles de chaque stagiaire.
Pour ce faire, l’application Access est utilisée. D’après nos informations, ces notes seraient saisies dans l’onglet « Contact ».

Intégrer les fiches de suivi des acquis
En fin de module, les stagiaires en alternance complètent une fiche de suivi des acquis et remettent cette version papier à Laure. Ensuite, ces informations seraient saisies dans l’onglet « Suivi des acquis » de l’application Access (aucune information ne nous permet de le confirmer).

Les inconvénients de cette méthode sont multiples :
- La gestion se fait au format papier
- L’animateur doit penser à faire remplir cette fiche
- La gestion se fait différemment entre les élèves en contrat de professionnalisation et ceux en formations continues.

Produire les documents nécessaires au titre
Pour l’instant, la création des documents repose sur un certain nombre d’étapes manuelles.
Pour les sessions de validation, il faut préparer des documents à partir des résultats des ECF, la grille de résultat en ASR et la fiche de synthèse pour les DL, CDI, TSRIT et T2SI. Le rôle de chacun de ces documents est présenté ci-avant dans ce document.

Gérer les sessions de validation
Actuellement, cette tâche n’est liée à aucune procédure informatique. Voici ce à quoi cette rubrique renvoie :
- Inscrire un stagiaire à une session de validation
- Contrôler les passages de CCP, les secondes chances, les délais de passage, l’obtention ou l’échec au titre.
  Gestion des absences et retards
Dans la configuration actuelle, le suivi des absences et retards est effectué manuellement, c'est-à-dire sans l’outil informatique. Concrètement, des classeurs sont mis à disposition des différentes promotions, chaque stagiaire devant signer une feuille de présence le matin et en début d’après midi. Ces classeurs sont en accès libre jusqu’à ce que les cours commencent et sont placés dans le bureau du service administratif lorsque les cours ont débuté. Ainsi, dès qu’un stagiaire est en retard, le service administratif le constate facilement et le reporte sur un billet.

Comme nous l’avons vu précédemment, lorsqu'un stagiaire est absent le jour d'un ECF, celui-ci doit être à nouveau planifié, sauf si la raison de l'absence est non valable ; dans ce cas, la note qui lui est assigné est 0.

## 3.3 Problèmes détectés

Le système mis en place actuellement comporte un certain nombre d’éléments à reprendre. De plus, de nouvelles fonctionnalités sont souhaitées pour avoir un outil répondant totalement aux besoins des utilisateurs.

Les éléments suivants doivent être pris en compte pour être en mesurer de créer un application efficace :
- Mauvaise gestion des données (redondances)
- Lenteur de l'application de suivi pédagogique (pas adaptée à la charge)
- Fonctionnalités manquantes ou obsolètes
- Application gérant uniquement les contrats de professionnalisation
- Interface, ergonomie disparates (difficultés d'utilisation)
- Maintenance difficile sous Access
- Manque de contrôles sur les saisies (ex : non validation des modifications)
- Surplus d'étapes manuelles
- Manque de rationalisation des processus existants.
# 4. Déroulement du projet - PLANNING

Lors de la période d'avant projet, en début d'année, nous vous avons fourni un planning prévisionnel comportant les tâches à réaliser, leur date de début et de fin ainsi que la durée. Voici le planning qui en a découlé :
Voici un rappel de ce à quoi renvoient les tâches listées :
L'analyse de l'existant permet de recueillir un maximum d'informations et de les étudier afin de cerner le contexte de travail, les objectifs, l'architecture utilisée, les problématiques... A partir de là, une ébauche de solution peut être envisagée.

Les spécifications viennent après la validation du choix de notre solution, elles permettent de concevoir logiquement la future application, et de cadrer le projet de manière plus précise.
L'élaboration de la maquette vient après la validation des spécifications, elle va permettre de présenter l'apparence et les fonctionnalités de la nouvelle application (navigation, interface utilisateur,...).

Le développement intervient après validation de la maquette, ce sera ici la partie la plus longue du projet. Cette étape correspond à la réalisation de la nouvelle application, et correspond aussi à la concrétisation des spécifications et de la maquette validés.

La tâche suivante est le passage des tests, les corrections qui en découlent, la préparation du livrable ainsi que la documentation. Les tests permettent de vérifier la fiabilité de l'application, et éventuellement de faire les corrections nécessaires. La mise au point de la documentation interviendra dans notre cas après la fin du développement de l'application. Elle se compose de trois documents distincts : Tout d'abord, la documentation technique, qui permet de transférer les connaissances du développeur vers les utilisateurs finaux. Ensuite, le manuel utilisateur qui permet à l'utilisateur de prendre en main l'application grâce notamment à des procédures précises. Enfin, le rapport de projet permet de revenir sur les différentes étapes, de voir ce qui a fonctionné et ce qui reste à améliorer.
Enfin, la livraison met l'application à disposition des commanditaires.

A la fin de ce projet, voici le planning réel que nous avons mis en œuvre :
Malgré le retard pris au niveau des spécifications, on constate que la date de livraison est maintenue et que le projet a pu être mené à son terme sans augmentation d'effectifs. Le fait que la date de livraison passe du 3 décembre au 6 du même mois a été planifié par notre commanditaire. Au passage, la documentation sera tout de même rendue le lundi 3 décembre. Pour tenir les délais, les maquettes ont été rendues au même moment que les spécifications, et nous avons anticipé légèrement le début de la période de certains tests et d'une partie de la documentation.
# 5. Répartition DES TÂCHES

Dès l'initialisation de ce projet, nous avons tâché d'attribuer à chaque membre de l'équipe des travaux distincts, de manière équitable, pour éviter d'avoir à dépendre de l'organisation de chacun. Nous nous sommes donc répartis le travail par fonctionnalités thématiques isolées les unes des autres.

Ainsi, Mathias s'est vu attribué : la gestion des ECF, comprenant les entités (compétences, ECFs), leurs liens, la notation et la planification des ECF pour les stagiaires.

Roman s'est occupé du menu et du bandeau stagiaire, de la gestion des titres, de l'interface générale, de la page d'accueil, du projet de déploiement et de l'export du rapport de synthèse sur les ECF planifiés).

Thomas s'est occupé de la gestion des absences et des retards, du profil et des alertes stagiaires, et du trombinoscope.

Cette répartition nous a permis de travailler en autonomie, selon nos disponibilités respectives, tout en restant en contact et faisant de nombreux points pour s'entendre sur l'organisation et les problèmes techniques, voire en débattant selon nos convictions et nos expériences professionnelles respectives.
Même si cette organisation a pu nous sembler décousue à certains instants lors de l'élaboration du projet, au fur et à mesure les briques apportées par chacun sont venues s’emboîter, pour que nous puissions finalement constater que notre projet prenait forme.

# 6. OUTILS Utilisés

Pour pouvoir développer l'application, nous avons eu besoin d'une multitude d'outils, soit pour répondre aux problèmes techniques, soit pour répondre aux problèmes d'organisation.

## 6.1 Outils techniques
Visual Studio 2010
Visual Studio est l'outil de base développé par Microsoft pour réaliser des applications utilisant le framework .NET de la firme. Comme nous avons choisi ces technologies pour développer le programme, il était naturel d'utiliser cet outil. Il nous a permis ainsi de coder l'application, de créer l'installateur pour son déploiement, et d'utiliser plusieurs autres de ses fonctionnalités pour par exemple nous aider à créer un rapport, ou à se connecter à la base de données associée.

Microsoft SQL Server
Ce logiciel est un gestionnaire de base de données relationnelle, il permet d'héberger une base de données, sur laquelle une application tiers peut se connecter afin d'en extraire les informations dont elle a besoin. Nous avons utilisé ce gestionnaire car l'ENI utilise le même gestionnaire, cela permet ainsi d'intégrer plus facilement l'application à la base existante, et nous permet aussi de déployer plus efficacement cette dernière, puisqu'un simple script compatible permet de mettre à jour la base existante en intégrant de nouvelles tables utilisées spécifiquement dans notre application.

WPFToolkit
WPFToolkit est un pack d'outils graphiques additionnel aux éléments graphiques existants disponibles dans le framework .NET, qui contient notamment un objet appelé « autocompletebox », qui se présente comme un champ de saisie, mais ayant la faculté de gérer l'auto-complétion. Nous avons donc utilisé cet outil pour rendre à certains endroits la saisie plus « user-friendly ».

ReportViewer
ReportViewer est un utilitaire intégré à Visual Studio, qui permet de créer des rapports imprimables. Nous avons utilisé cet outil pour créer le rapport de synthèse des ECF planifiés (avec les notes correspondantes).

## 6.2 Outils d'aide à la gestion de projet
Tortoise SVN
Ce logiciel a été essentiel pour nous permettre de travailler en équipe efficacement.
Ce programme permet de gérer les différentes versions des fichiers sources que nous utilisons pour développer l'application afin de nous aider à travailler en communauté. En effet, comme nous travaillons chacun à des endroits différents, il nous fallait un outil capable de récupérer chaque version de nos fichiers, et de mettre en commun ces fichiers, en vérifiant qu'il n'y a pas de conflits entre ce qu'à écrit l'un et ce qu'à écrit un autre. Cela permet en définitif de construire l'application finie stockée sur un serveur distant, et récupérable à tout moment une fois authentifié à ce serveur.
Le schéma suivant permet de mieux comprendre le fonctionnement d'SVN :

ApplicationENI_Thomas
(PC Thomas - Rennes)

Tortoise SVN
ApplicationENI
(Serveur Github)
ApplicationENI_Roman
(PC Roman - Vannes)
ApplicationENI_Mathias
(PC Mathias - Nantes)

Github
Github est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels. Il peut être utilisé comme SVN, mais étant moins bien conçu à nos yeux, nous l'avons seulement utilisé pour stocker l'application ENI sur un serveur externalisé. Cela a comme avantage de pouvoir utiliser SVN, d'avoir accès à tout moment à l'application, et d'être gratuit.

Skype
Skype est un outil de communication de plus en plus répandu, permettant à la fois de discuter avec d'autres personnes via un service de messagerie instantané, et à la fois de discuter via un micro connecté à l'ordinateur, ou même avec la vidéo.
Nous avons utilisé ce logiciel pour faire le point à trois et à distance sur l'avancement de chacun, sur les lignes à suivre,...

Gmail
Gmail est un service de messagerie développé par Google. Nous l'avons utilisé pour communiquer entre nous et avec l'ENI durant toute la période de formation et de développement des différentes étapes du projet. Cet outil a été également essentiel dans la bonne mise en œuvre du projet.

LibreOffice
Cet outil propose différents éditeurs permettant de créer des documents divers. Nous l'avons utilisé pour construire les documents à rendre, la feuille de tests, les diaporama de présentation,... Il a l'avantage d'être gratuit et installable sur n'importe quel ordinateur possédant une console Java récente. Il est également disponible à l'ENI.

Gantt project
Nous avons principalement utilisé cet outil pour poser des jalons d'avancement sur les différentes étapes du projet.

UMLet
UMLet est un petit utilitaire portable qui permet de réaliser des schémas techniques de manière rapide. Il est assez complet, léger, et fonctionne bien, il nous a été surtout très utile pour la rédaction des spécifications.
# 7. Améliorations possibles

Au vu des circonstances, il est évident que nombre d'améliorations pourraient être apportées. Nous avons essayé de répartir ces améliorations dans plusieurs catégories : Au niveau global, au niveau des fonctionnalités générales, et au niveau des fonctionnalités par stagiaire.

## 7.1 Globalement dans l'application

Une première amélioration serait d'avoir des informations sur l'utilisateur qui se connecte à l'application depuis la page d'accueil. Pour l'instant, seul le compte utilisateur connecté « en dur » dispose de ces informations.

Ce serait également intéressant de pouvoir créer un installer qui met automatiquement à jour la base de données de l'ENI à l'installation de l'application. Mais ceci implique que l'on connaisse l'adresse sur laquelle se trouve ce serveur, et qu'on puisse avoir les droits pour s'y connecter.

En ce qui concerne les filtres stagiaires, on pourrait envisager d'en avoir encore plus, mais en veillant à ne pas trop surcharger le bandeau.

La zone de contenu de l'application pourrait évoluer afin de mieux gérer le redimensionnement de la fenêtre.

Un des axes de progression est aussi l'export de documents. En effet, faute de temps et d'informations suffisantes, nous n'avons pas pu développer autant que nous le souhaitions cette partie , mais au vu des possibilités techniques qui nous sont par exemple offertes avec ReportViewer, multiplier l'offre d'export de documents permettrait sûrement d'améliorer le confort des utilisateurs.
On pourrait par exemple exporter la liste des contacts pour un stagiaire donné, la liste des retards et/ou des absences le concernant, et la liste des observations émises à son sujet, tout cela selon divers filtres tels que ceux-ci : les absences non justifiées, les observations de type entreprise...
L'interface graphique pourrait être améliorée pour la rendre encore plus conviviale.

Au niveau du code source, un travail d'unification des règles de codage pourrait être réalisé, car même si nous nous sommes fixés des règles, nous n'avons pas été assez loin dans ce travail.

## 7.2 Dans les fonctionnalités globales

Au niveau de la gestion des titres, on pourrait ajouter des informations propres aux jurés, afin d'avoir leurs coordonnées en cas de problème. Plus globalement, un retour de l'utilisateur permettrait de définir les axes de progression sur une fonctionnalité qui est encore nouvelle.

Sur le trombinoscope, un bouton pourrait être mis en place afin de l'envoyer directement par mail à un formateur. D'ailleurs, chaque image du trombinoscope pourrait renvoyer vers le profil du stagiaire concerné.

## 7.3 Dans les fonctionnalités individuelles

Le formulaire Profil et Alertes du stagiaire pourrait contenir une meilleure gestion des contacts car pour le moment les opérations proposées sont assez basiques.

Pour les alertes d'un stagiaire, à l'avenir, l'utilisateur de l'application devrait avoir la possibilité d'en créer une et de l’acquitter. Pour l'instant les alertes sont générées au niveau du code et ne sont pas stockées en base de données.
Plus généralement, pour chaque liste proposée (par exemple liste d'absences), nous pourrions proposer un bouton permettant de toutes les supprimer.

Comme pour la gestion des titres, un retour utilisateur sur le formulaire d'inscription d'un stagiaire à un titre permettrait de définir les axes de progression, cette fonctionnalité étant nouvelle.

# 8. Difficultés rencontrées

Nous avons eu beaucoup de difficultés à mener à bien notre mission, et ce dû à plusieurs facteurs :
problèmes de distance entre chaque membre de l'équipe, problème de temps, problème de communication avec l'ENI, et problèmes techniques.

## 8.1 Problèmes de temps

Il est clair que le temps nous a manqué pour réussir à faire tout ce qui nous a été demandé.
Entre les périodes de cours où seul le soir nous pouvions travailler sur le projet, les périodes de travail où il était impossible pour certains d'entre nous de travailler sur le projet évidemment pendant les horaires de travail, mais également parfois en dehors, et les autres tâches que nous devions effectuer, comme la rédaction du mémoire et les révisions aux examens pour ne citer qu'eux, le rythme était très et même trop intensif. L'alternance est un mode de formation difficile, c'est un fait, mais là c'était tout de même parfois insupportable...

## 8.2 Problèmes avec l'ENI

Le principal problème avec l'ENI (en tant que client) a été au niveau de la réactivité par rapport aux informations dont nous avions besoin pour avancer sur le projet. Il n'a pas été rare de devoir attendre plusieurs semaines avant d'avoir la réponse à une question. Dès le départ, nous n'avions aucun cahier des charges, mais seulement des demandes orales, ce qui n'a pas arrangé les choses par la suite.
Parfois, les réponses à nos problèmes n'ont pas non plus été satisfaisant. On a par exemple dû batailler pendant plusieurs mois avant de pouvoir avoir un script de la base de données existante à partir de laquelle nous puissions travailler.

## 8.3 Problèmes internes à l'équipe

Au niveau interne, les principaux problèmes se sont situées dans l'organisation.
En effet, avec la distance, il n'était pas simple de communiquer, d'où l'absolue nécessité de pouvoir utiliser des outils tels que SVN pour mettre en commun le code, et Skype ou Gmail pour l'échange direct. Mais là encore, pendant les périodes à l'ENI, où on pouvait se voir directement, il était impossible ou très difficile de pouvoir accéder à SVN et il fallait donc s'organiser en conséquence.
Nous n'avons pas non plus toujours eu la même compréhension des consignes données, ce qui nous a valu de perdre du temps sur la réponse à donner à la consigne, temps qui encore une fois nous manquait. Les problèmes de compréhension nous ont aussi parfois valus quelques joyeuses empoignades !

## 8.4 Problèmes techniques

Sur l'aspect technique, nous avons pendant un temps eu des problèmes avec l'utilisation d'outils comme SVN et Github, notamment la gestion des conflits. Cela s'est peu à peu résolu une fois ces outils maîtrisés.
Au niveau du code, nous ne partions pas sur le même pied d'égalité quand aux connaissances techniques sur C#, SQL Server, WPF,... Cela a parfois été problématique, et la structure du code s'en ressent un peu.
Avec l'arrivé tardive des scripts nous permettant de mettre en place une base de test, nous avons dû faire nos tests avec des données directement en cache, l'utilisation de collections,... simulant une base de données. Ce n'était pas une solution idéale, étant donné que nous ne connaissions pas les types de données de chaque attribut des tables existantes. Il nous a fallu ré-adapter par la suite nos classes modèles en fonction des types de données de la base fournie via les scripts.
Nous avons également eu des problèmes pour installer et configurer SQL Server sur nos machines.

Enfin, chacun a eu des problèmes individuels dans sa partie :
-	Mise en place du trombinoscope : difficultés pour jongler entre les différents composants	disponible et gérer l'agencement des portraits des stagiaires
-	Création du rapport de synthèse sur les ECF planifiés : difficultés à comprendre le	fonctionnement de ReportViewer notamment pour gérer l'utilisation d'un « sous-rapport »	dans le rapport.
-	Problème de compréhension sur la gestion des événements notamment sur le calendrier.
# Conclusion

Sur le projet en général, notre sentiment est partagé.

Ce projet a été très enrichissant, il nous a permis de construire une application depuis le commencement du projet jusqu'à la phase de livraison du produit fini, et finalement, c'était bien là le but de ce projet. Donc de ce point de vue, c'est une réussite.
Nous avons appris à nous professionnaliser, à nous répartir les tâches, à formaliser les besoins et nos idées pour répondre à ces besoins, à débattre entre nous des choix à adopter, à utiliser des outils et des technologies que nous ne maîtrisions pas tous de la même manière,...

Mais tout cela à quel prix ! Le temps a été notre ennemi principal, et ce projet a occulté d'autres priorités, comme la rédaction du mémoire, ce qui va être très compliqué pour nous de boucler dans les temps. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps « officiel » pendant les périodes à l'ENI pour avancer efficacement sur le projet. De même, le projet a été amené de manière parcellaire, et d'une manière générale, le besoin était peut être trop important pour qu'on puisse le combler dans les temps.

Malgré tout, l'application finale est fonctionnelle, contient presque toutes les fonctionnalités que nous avions prévues au départ, et est prête à toute évolution future.

# Glossaire

Terme	Description
AL	Formation/Titre Architecte Logiciel
ASR	Formation/Titre Administrateur Système et Réseau
CCP	Certification de Capacité Professionnelle
CDI	Formation/Titre Concepteur Développeur Informatique
CP	Formation en Contrat de Professionnalisation
DL	Formation/Titre Développeur Logiciel
ECF	Évaluation en Cours de Formation
EISI	Formation Expert en informatique et Systèmes d’information
FC	Formation continue
IM	Formation Informaticien Micro
SSR	Spécialiste Système et Réseau
TSRIT	Technicien Supérieur en Réseau Informatique et Télécommunications, titre de la formation SSR
T2SI	Technicien Supérieur de Support en Informatique, titre de la formation IM
UV	Unité de Validation